附件1

宜春市中等职业学校建设目标任务表

| 学校名称 | 目标任务 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 宜春市职业技术教育中心 | 按期建成达标学校。将学前教育、计算机技术应用、旅游服务与管理、机电应用技术专业建设成为骨干专业。 | 2021年建成达标学校。专业建设2022年完成。 |
| 长江科技中等专业学校 | 按照国家中职学校设置标准，需增加建筑面积6.6万平方米，需加大学校校舍建设力度。将数控技术应用、通讯营运服务与管理、电子商务、保安、模具制造技术专业建设成为骨干专业。 | 2022年办学条件达到国家建设标准。专业建设2022年完成。 |
| 宜春工业学校 | 按期建成达标学校。将数控加工、新能源汽车维修专业建设成为骨干专业。 | 2021年建成达标学校。专业建设2022年完成。 |
| 樟树市职业技术学校 | 加大与樟树市中医药学校整合力度，统筹学校专业建设，将中医药、旅游服务与管理（高铁乘务方向）、机械制造技术（工业机器人方向）、电子商务、计算机应用（无人机方向）专业建设成为骨干专业。引领学校其他专业建设。申办成普通中专。 | 2020年整合到位， 2021年普通中专申报成功。专业建设2022年完成。 |
| 丰城中等专业学校 | 按照国家中职学校设置标准，要建成万人学校，需增加建筑面积12.4万平方米，需加大学校校舍建设力度。如期建成江西省高水平中等职业学校、江西省高技能人才培训基地，成功申办丰城高级技工学校。将工业机器人应用与维护、数控技术应用、汽车运用与维修、服装设计与工艺、电子商务、学前教育、物流服务与管理、高星级酒店运营与管理专业建设成为骨干专业。 | 2022年办学条件达到国家建设标准，建成江西省高水平中等职业学校。专业建设2022年完成。 |
| 靖安县职业  中学 | 按照国家中职学校设置标准，为满足2022年学位需求，需增加建筑面积1.1万平方米，需加大学校校舍建设力度。将运动训练、医养护理、小学教育专业建设成为骨干专业 | 2022年办学条件达到国家建设标准。专业建设2022年完成。 |
| 奉新县冶城职业学校 | 按照国家中职学校设置标准，为满足2022年学位需求，需增加建筑面积3.6万平方米，加大学校建设力度。将汽车美容与装潢、中式烹饪、中西式面点、学前教育、电子电器应用与维修专业建设成为骨干专业 | 2022年办学条件达到国家建设标准。专业建设2022年完成。 |
| 高安中等专业学校 | 按照国家中职学校设置标准加快新校区建设。将计算机应用、物流服务与管理、高星级饭店运营与管理，艺术传媒专业建设成为骨干专业。 | 2022年新校区建成使用。专业建设2022年完成。 |
| 上高中等专业学校 | 按照国家中职学校设置标准加大学校校舍建设力度。完成机械加工技术省级特色专业群建设，将汽车运用与维修，农业机械运用与维修、农产品保鲜与加工专业建设成为骨干专业。 | 2021年学生宿舍建成使用，2022实训楼建成使用。专业建设2022年完成。 |
| 宜丰中等专业学校 | 按照国家中职学校设置标准，为满足2022年学位需求，需加快学校改扩建速度，增加建筑面积2.6万平方米，加大学校校舍建设力度。将电子技术应用与维修、计算机应用专业建设成为骨干专业。 | 2022年办学条件达到国家建设标准。专业建设2022年完成。 |
| 铜鼓中等专业学校 | 按照国家中职学校设置标准加快新校区建设。将电子商务、中餐烹饪与营养膳食专业建设成为骨干专业 | 2022年新校区建成使用。专业建设2022年完成。 |
| 万载中等专业学校 | 按照国家中职学校设置标准加大学校校舍建设力度。将电子商务专业、 SMT数控专业建设成为骨干专业 | 2022年办学条件达到国家建设标准。专业建设2022年完成。 |